### Phần 1 & 2: Phân loại, Sắp xếp thứ tự và Lý do

I. Nhóm MUST HAVE: Nhóm này trả lời câu hỏi: Không có nó, có phát hành được không? Trả lời: Tuyệt đối không.

- 1. Thủ thư quản lý kho sách

  - Lý do: Không có nó thì không thể phát hành, vì hệ thống không có dữ liệu sách số hóa nào để độc giả tìm hay mượn; đây là nền tảng cốt lõi của toàn bộ ứng dụng.

- 2. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả

  - Lý do: Không có nó thì không thể phát hành, vì thư viện không thể định danh được ai đang mượn sách để quản lý giới hạn và thu hồi tài sản.

- 3. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả

  - Lý do: Không có nó thì không thể phát hành, vì kho sách rất lớn, nếu không có công cụ tìm kiếm (phụ thuộc vào Hạng mục 10), độc giả không thể tiếp cận được cuốn sách mình cần để đặt mượn.

- 4. Mượn sách online

  - Lý do: Không có nó thì không thể phát hành, vì đây chính là tính năng cốt lõi của dự án; tính năng này phụ thuộc bắt buộc vào Hạng mục 10, 1 và 2 đã được xây dựng trước đó.

II. Nhóm SHOULD HAVE: Nhóm này trả lời câu hỏi: Có cách xử lý tạm thời (workaround) nào không? Trả lời: Có.

- 5. Xem lịch sử mượn sách của bản thân

  - Lý do: Rất quan trọng để độc giả theo dõi tình trạng mượn, nhưng có cách xử lý tạm thời là độc giả tự ghi nhớ, lưu lại email xác nhận hoặc gọi điện hỏi thủ thư

- 6. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách

  - Lý do: Rất quan trọng để giảm tỷ lệ trả sách muộn, nhưng có cách xử lý tạm thời là thủ thư xuất danh sách thủ công từ hệ thống và gọi điện/gửi email bằng tay cho độc giả

- 7. Gia hạn mượn sách online

  - Lý do: Rất quan trọng để tăng sự tiện lợi, nhưng có cách xử lý tạm thời là độc giả gọi điện hoặc nhắn tin cho thư viện để thủ thư gia hạn thủ công trên phần mềm quản lý

III. Nhóm COULD HAVE: Nhóm này trả lời câu hỏi: Nếu cắt hạng mục này, ai thực sự phàn nàn? Trả lời: Rất ít hoặc không ảnh hưởng lớn đến luồng chính.

- 8. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook

  - Lý do: Nếu cắt hạng mục này, chỉ một số ít người lười nhớ mật khẩu phàn nàn, vì họ vẫn có thể dùng tính năng Đăng nhập/Đăng ký thường để vào hệ thống.

- 9. Đặt trước sách khi hết

  - Lý do: Nếu cắt hạng mục này, một số độc giả "ruột" có thể hơi khó chịu, nhưng họ vẫn có thể quay lại tìm kiếm vào ngày hôm sau

IV. Nhóm WON'T HAVE THIS TIME: Nhóm này trả lời câu hỏi: Đã thông báo rõ với bên liên quan chưa? Trả lời: Đã chốt đẩy sang Phase 2.

- 10. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc

  - Lý do: Đã thông báo rõ với Ban giám đốc thư viện rằng tính năng cộng đồng này chưa cần thiết cho mục tiêu mượn sách cơ bản của MVP 6 tuần

- 11. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân

  - Lý do: Đã thông báo rõ với đội ngũ rằng hệ thống MVP chưa có đủ dữ liệu lớn (Big Data) về lịch sử mượn để thuật toán gợi ý hoạt động hiệu quả, tính năng này sẽ làm ở bản phát hành sau

- 12. Chat trực tiếp với thủ thư

  - Lý do: Đã thông báo rõ với đội ngũ thủ thư rằng việc tích hợp công cụ Live Chat tốn nhiều nguồn lực phát triển, thay vào đó thư viện sẽ tạm dùng Hotline và Fanpage Facebook hiện có để hỗ trợ độc giả.

### Phần 3: Tự phản biện

Nếu có các bên liên quan khác tham gia phân loại, họ có thể lập luận để nâng mức ưu tiên của một số hạng mục. Ví dụ, với hạng mục 12, đội UX có thể cãi rằng đây phải là "Should have" hoặc "Must have" vì trải nghiệm đăng ký thủ công quá rườm rà sẽ khiến 50% người dùng trẻ từ bỏ app ngay lần đầu tải. Tương tự, đội Chăm sóc khách hàng có thể cho rằng mục 11 là "Should have" vì hệ thống mới chắc chắn sẽ khiến độc giả gặp nhiều lỗi thao tác, việc gọi Hotline sẽ làm quá tải hệ thống điện thoại của thư viện. Cuối cùng, đội Kinh doanh có thể muốn đẩy mục 7 lên "Could have" vì họ cho rằng đây là mấu chốt để tăng số lượng sách được mượn/đọc chéo ngay trong tháng đầu ra mắt.